****

**УПРАВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО ТРАНСПОРТУ**

**ПРИКАЗ**

|  |  |
| --- | --- |
| от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года | № \_\_\_\_\_ |

Об утверждении Плана мероприятий управления Ленинградской области по транспорту по развитию рынка газомоторного топлива

в Ленинградской области

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 11 июня 2013 г. № Пр-1298, а также Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 767-р, приказываю:

1. Утвердить План мероприятий управления Ленинградской области по транспорту по развитию рынка газомоторного топлива в Ленинградской области, согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления П.М. Постовалов

Приложение

утверждено приказом

управления Ленинградской области по транспорту

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_

[План](#P30) мероприятий

управления Ленинградской области по транспорту по развитию рынка газомоторного топлива в Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| 1 | Организация деятельности рабочей группы по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Ленинградской области» | ежеквартально | Отдел развития транспорта и транспортной инфраструктуры |
| 2 | Разработка схемы размещения объектов инфраструктуры заправки природным газом (АГНКС, МАЗК в составе которых имеется блок компримирования природным газом) и их мощности | 4 кв. 2019 г. | Отдел развития транспорта и транспортной инфраструктуры |
| 3 | Формирование плана синхронизации работ по развитию рынка газомоторного топлива в Ленинградской области (строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и обеспечение необходимой загрузки вводимых объектов) до 2023 года | 4 кв. 2019 г. | Отдел развития транспорта и транспортной инфраструктуры |
| 4 | Мониторинг создания частными инвесторами сервисных центров по переводу и обслуживанию транспортных средств на КПГ (включая пункты по периодическому переосвидетельствованию баллонов), в том числе на базе официальных дилеров | Ежеквартально | Отдел развития транспорта и транспортной инфраструктуры |
| 5 | Мониторинг формирования сервисных центров по периодическому освидетельствованию баллонов, в том числе на базе действующих испытательных лабораторий промышленных предприятий ЛО | Ежеквартально | Отдел развития транспорта и транспортной инфраструктуры |
| 6 | Проработка совместно с администрациями МО ЛО вопроса предоставления льготной парковки на муниципальных парковочных пространствах для транспортных средств на КПГ | 1 кв. 2020 г. | Отдел развития транспорта и транспортной инфраструктуры |
| 7 | Рассмотрение совместно с администрациями МО ЛО вопроса о введении ограничений при въезде в города области грузовых автотранспортных средств грузоподъемностью свыше 3,5-х тонн на традиционных видах топлива, не соответствующих классу выбросов ЕВРО-4 | 4 кв. 2020 г. | Отдел развития транспорта и транспортной инфраструктуры |
| 8 | Разработка механизма установления приоритетов к транспортным средствам, оборудованным для использования газомоторного топлива, при объявлении конкурсных процедур для оказания транспортных услуг (с учетом положений федерального закона от 29.12.2017 № 480-ФЗ) | 4 кв. 2019 | Отдел организации перевозок |
| 9 | Разработка подпрограммы развития рынка газомоторного топлива в рамках государственное программы Ленинградской области с определением целевых показателей по подвижному составу (автобусы и техника ЖКХ) и источников финансирования, включающей в себя:  - реализацию мероприятий по стимулированию приобретения транспортных газомоторных транспортных средств организациями всех форм собственности;  - реализацию мероприятий по стимулированию переоборудования транспортных средств на использование газомоторного топлива организациями всех форм собственности и физическими лицами.  - реализацию мероприятий по популяризации природного газа (метана) в качестве моторного топлива. | 4 кв. 2019 | Отдел развития транспорта и транспортной инфраструктуры |
| 10 | Организация отнесения АГНКС и МАЗК (в составе которых есть блок КПГ) к масштабным инвестиционным проектам в соответствии с областным законом Ленинградской области от 11.02.2016 N 1-оз (ред. от 30.11.2018) "О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов" | 4 кв. 2020 | Отдел развития транспорта и транспортной инфраструктуры |
| 11 | Реализация мер по переводу и обновлению парка подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий на КПГ в качестве моторного топлива | 4 кв. 2019 г. - 4 кв. 2023 г. | Отдел развития транспорта и транспортной инфраструктуры; Отдел организации перевозок |
| 12 | Содействие реализации проекта "Создание газозаправочной инфраструктуры на КАД Санкт - Петербурга" | 4 кв. 2019 г. - 4 кв. 2023 г. | Отдел развития транспорта и транспортной инфраструктуры |
| 13 | Содействие реализации проекта "Создание газозаправочной инфраструктуры на "Вылетных автомагистралях" | 4 кв. 2019 г. - 4 кв. 2023 г. | Отдел развития транспорта и транспортной инфраструктуры |
| 14 | Содействие расширению рекламно-информационных мероприятий по популяризации использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе социальной рекламы и рекламы на транспорте, размещение на региональных билбордах информации о пилотном проекте Ленинградской области по развитию рынка газомоторного топлива, в т.ч. размещение рекламы на транспорте | 4 кв. 2019 г. - 4 кв. 2023 г. | Отдел развития транспорта и транспортной инфраструктуры |